毕业设计（论文）指导记录

学生签名：

| 姓 名 |  | 学号 |  | 专 业 | 信息对抗技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  | 题目 |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：准备答辩。内容：熟悉论文内容，准备答辩讲稿，模拟答辩问答。进展情况：基本能脱稿讲清楚设计内容，预设了几个可能被问到的问题。存在问题：讲稿时间控制不好，容易超时。解决指导：精简讲稿内容，突出重点，多练习几次控制时间。下一步任务：参加答辩。 指导教师签字： 指导日期：6.5 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：参加答辩。内容：按学校安排进行毕业设计答辩。进展情况：答辩顺利完成，评委老师提出了一些修改意见。存在问题：答辩时有点紧张，有个问题回答得不够准确。解决指导：根据评委意见继续完善论文。下一步任务：修改论文定稿。 指导教师签字： 指导日期：6.6 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：修改论文定稿。内容：按答辩评委意见修改论文，准备最终提交。进展情况：完成了论文最终修改，格式和内容都符合要求。存在问题：查重率稍微有点高，需要降重。解决指导：调整部分表述方式，用自己的话重新描述。下一步任务：提交论文和材料归档。 指导教师签字： 指导日期：6.7 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：提交材料归档。内容：提交论文终稿、源代码、设计图纸等所有材料。进展情况：所有材料整理完毕，按要求提交给学院。存在问题：部分图纸格式需要转换。解决指导：用指定软件重新导出图纸格式。下一步任务：完成毕业设计全部工作。 指导教师签字： 指导日期：6.8 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：进行舵机驱动程序设计。内容：利用c语言编程实现PWM输出，控制舵机的旋转实现超声波模块整体旋转。进展情况：在keil中完成了PWM的程序设计。存在问题：舵机旋转速度有点慢。解决指导：不用delay函数，如果超声波模块检测到回波直接进行下一个角度旋转。下一步任务：进行检测、显示部分的原理图绘制。 指导教师签字： 指导日期：2022年3月14日 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：进行编码器模块程序设计。内容：利用C语言编程实现编码器输入读取，通过旋转编码器调节雷达扫描量程。进展情况：在keil中完成了编码器初始化及数值读取程序，实现了TIM3编码器模式配置。存在问题：编码器数值跳变不稳定，量程调节时出现抖动。解决指导：增加软件消抖处理，设置量程变化阈值，限制调节范围在1-10倍。下一步任务：整合编码器与雷达扫描功能，实现动态量程调节。 指导教师签字： 指导日期：2022年3月21日 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：学习并了解蓝牙通讯的原理。内容：了解蓝牙原理。学习蓝牙模块的使用。进展情况：了解了蓝牙模块之间的通讯原理。存在问题：只能单向收发信息。解决指导：安装蓝牙模块说明，设置主从模式。下一步任务：使用蓝牙模块进行简单通讯实验。 指导教师签字： 指导日期：2022年3月21日 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：编写雷达扫描算法代码。内容：将超声测距、舵机控制、编码器调节与OLED显示功能整合，实现完整的雷达扫描流程。进展情况：完成了单向扫描功能，能够在OLED上显示扫描线和障碍物点阵。存在问题：扫描刷新率较低，画面有卡顿感。解决指导：优化延时函数，减少不必要的屏幕刷新操作。下一步任务：实现往返双向扫描，清除历史轨迹。 指导教师签字： 指导日期：2022年3月26日 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：完善雷达扫描显示效果。内容：实现0°-180°及180°-0°往返扫描，扫描完成后清除障碍物地图。进展情况：完成了双向扫描功能，实现了数组的清零复位。存在问题：往返扫描衔接处有重影，边界角度显示不完整。解决指导：调整扫描角度范围，优化清屏时机，确保扫描线绘制与数据更新同步。下一步任务：制定上下位机通信协议。 指导教师签字： 指导日期：1 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：设计串口通信协议。内容：定义数据帧格式。进展情况：确定了数据包结构。存在问题：校验方式选择不当，传输误码率较高。解决指导：采用累加和校验，增加帧头帧尾标志，设计数据缓冲机制。下一步任务：编写下位机串口发送程序。 指导教师签字： 指导日期：2 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：实现下位机串口数据发送。内容：在雷达扫描过程中实时发送角度、距离和量程数据至上位机。进展情况：完成了USART初始化及数据发送函数，能够在扫描时连续发送数据包。存在问题：发送数据与扫描时序冲突，导致显示不同步。解决指导：采用定时中断发送方式，将发送任务与扫描任务分离，确保时序稳定。下一步任务：进行硬件电路焊接。 指导教师签字： 指导日期：3 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：按照电路原理图购买所需元件，为硬件焊接做准备。内容：列好元件清单表，购买所需的元件。进展情况：统计好了所需要的元件型号和数量。存在问题：部分元件暂时无法购买。解决指导：先对其他部分的元器件进行统计，完成主体部分的硬件焊接。下一步任务：进行硬件焊接。 指导教师签字： 指导日期：4 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：进行排母和按键的硬件焊接。内容：按照电路原理图进行超声波模块、舵机接口及电源管理部分的硬件焊接。进展情况：完成了超声测距与舵机驱动部分的硬件焊接。存在问题：焊接完成后舵机无响应。解决指导：检查舵机供电电流是否充足，确认PWM信号线连接正确，排除虚焊问题。下一步任务：进行OLED显示与编码器部分的硬件焊接。 指导教师签字： 指导日期：5 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：进行OLED显示与编码器部分的硬件焊接。内容：焊接OLED显示屏接口电路及旋转编码器接口电路。进展情况：完成了OLED与编码器部分的硬件焊接。存在问题：接通电源后OLED显示屏不亮。解决指导：检查IIC总线上拉电阻，确认SDA和SCL引脚连接正确，测量OLED供电电压是否正常。下一步任务：对超声测距与舵机部分进行硬件调试。 指导教师签字： 指导日期6 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：对超声测距与舵机部分进行硬件调试。内容：对超声测距与舵机部分的硬件进行调试，使其能实现目标功能。进展情况：完成了超声测距与舵机部分的硬件调试，舵机角度控制正常，超声测距数据准确。存在问题：舵机转动时超声测距数据波动较大。解决指导：增加舵机转动延时，等待稳定后再触发测距。下一步任务：对OLED显示与编码器部分进行硬件调试。 指导教师签字： 指导日期：7 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：对OLED显示与编码器部分进行硬件调试。内容：对OLED显示与编码器部分的硬件进行调试，实现显示刷新功能。进展情况：完成了OLED显示与编码器部分的硬件调试，显示正常，编码器可正确读取旋转方向与数值。存在问题：编码器旋转过快时数值跳变丢失。解决指导：采用定时器中断方式读取编码器，提高采样频率。下一步任务：进行整体系统联调。 指导教师签字： 指导日期8 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：进行整体系统联调。内容：测试下位机扫描、显示各功能模块，验证系统整体运行稳定性。进展情况：实现了完整的雷达扫描-显示-调节流程，系统基本功能正常。存在问题：长时间运行后出现显示卡顿，偶发数据异常。解决指导：优化内存管理，检查数组越界问题。下一步任务：测试不同环境下的探测性能。 指导教师签字： 指导日期5.1 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：测试系统探测性能。内容：在不同距离下测试测距精度与扫描稳定性。进展情况：完成了室内环境测试，有效探测距离2-40cm，扫描显示流畅。存在问题：圆柱形物体探测存在盲区，倾斜表面回波微弱导致测距失效。解决指导：增加传感器摆动角度。下一步任务：优化雷达扫描算法，提高数据刷新率。 指导教师签字： 指导日期5.2 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：实现多量程显示模式。内容：设计1X、2X、5X、10X四种量程，自动切换显示比例。进展情况：完成了量程切换功能，不同倍数下网格刻度相应变化。存在问题：量程切换时历史点坐标未转换，显示位置错误。解决指导：切换量程时清空历史数据，重新计算所有点的新坐标。下一步任务：完善异常数据处理机制。 指导教师签字： 指导日期：5.3 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：进行稳定性测试。内容：连续运行系统0.5小时以上，记录故障次数与数据异常率。进展情况：完成了连续测试，系统运行稳定，无死机现象。存在问题：长时间运行后OLED显示有轻微残影，舵机持续工作温升明显。解决指导：添加OLED定时休眠刷新功能，优化舵机控制采用间歇供电方式，降低持续负荷。下一步任务：整理设计图纸与使用说明。 指导教师签字： 指导日期：5.4 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：搭建QT开发环境。内容：安装QT Creator，配置串口通信模块，熟悉QT控件使用。进展情况：完成了QT5.12环境搭建，成功运行串口助手示例程序。存在问题：对QT信号槽机制理解不深，界面布局混乱。解决指导：学习QT基础教程，掌握信号与槽的连接方式，使用布局管理器规范界面。下一步任务：设计上位机雷达显示界面 指导教师签字： 指导日期5.5 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：设计上位机雷达主界面。内容：创建极坐标雷达扫描区域，实现扫描线动态绘制。进展情况：完成了QWidget自定义绘图区域，实现了扫描线的角度变化显示。存在问题：坐标转换公式错误，扫描线位置偏差较大。解决指导：核对极坐标转直角坐标公式，以界面中心为原点重新计算端点坐标。下一步任务：实现障碍物点的绘制与更新。 指导教师签字： 指导日期5.6 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：实现障碍物点绘制与数据更新。内容：接收下位机串口数据，解析角度与距离信息，在极坐标界面实时绘制障碍物点。进展情况：完成了串口数据接收线程搭建，实现了障碍物点的动态绘制与历史轨迹保留。存在问题：数据接收与界面绘制不同步，偶发卡顿。解决指导：采用缓冲绘图机制，设置定时器刷新界面。下一步任务：实现量程调节与显示参数配置功能。 指导教师签字： 指导日期：5.7 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：完善上位机交互功能。内容：添加上位机量程调节滑块、扫描速度设置、数据显示开关等控件。进展情况：完成了参数配置界面设计，实现了上位机与下位机的双向通信控制。存在问题：参数下发后下位机响应延迟，偶发通信超时。解决指导：优化串口通信协议，设置合理的超时重传策略。下一步任务：整合上下位机系统进行联合调试。 指导教师签字： 指导日期：5.8 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：整理资料，准备写论文。内容：把设计过程中用到的资料、代码、图纸都整理好。进展情况：收集整理了毕业设计相关资料。存在问题：战场环境感知系统这方面的参考论文不好找。解决指导：从其他类似领域找资料参考。下一步任务：开始写论文初稿。 指导教师签字： 指导日期1 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：撰写毕业论文。内容：把设计原理、实现过程、测试结果整理好写进论文里。进展情况：论文框架基本写完了。存在问题：不太清楚论文的章节安排怎么排比较合理。解决指导：多看看别人的毕业论文，学学人家怎么组织内容的。下一步任务：修改论文格式和内容。 指导教师签字： 指导日期：2 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：修改论文。内容：按老师意见改内容，调整格式排版。进展情况：内容和格式都改好了。存在问题：有些格式要求还是不太确定。解决指导：严格按照学校发的论文格式要求来排版。下一步任务：做答辩PPT。 指导教师签字： 指导日期：3 |  |  |  |  |  |
| 指导内容（任务、内容、进展情况、存在问题、解决指导、下一步任务） 任务：制作答辩PPT。内容：根据论文内容做答辩用的幻灯片。进展情况：PPT做完了。存在问题：PPT重点不突出，主题有点散。解决指导：在老师指导下修改，突出设计亮点和创新点。下一步任务：准备答辩。 指导教师签字： 指导日期：4 |  |  |  |  |  |

说明：本记录表由学生根据教师的指导情况认真填写，每周指导不少于2次，经过指导教师签字后上交学院存档。